**测试计划书**

致：北京出入境检验检疫局

我司北京络威尔软件有限公司研究、开发计算机软硬件；生产计算机软件；销售自产产品；批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口计算机软硬件（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

我司此次进口的LAPTOP-HP LAPTOP PROTOTYPE型号的笔记本电脑，进口时间是：2013年12月，我司将在进口后对笔记本电脑进行预装操作系统的兼容性测试项目。

我们最终的目标是通过测试达到惠普预装操作系统软件的出厂要求；本次测试的时间从货物进口运抵北京办公室开始一年之内；参与此次测试的人员有孙妍、靳晓军、孙勇，此项目测试的资金大概有：1万元；我们的计划是：在惠普的笔记本电脑上预装Novell公司的SLED操作系统软件，测试该操作系统在该硬件上的兼容性，以及该操作系统软件的功能、性能。

测试计划如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试内容 | 测试时间 | 测试人员 |
| 1 | 安装测试 | 2014.02.10 | 孙勇 |
| 2 | 组件测试 | 2014.02.11 | 孙勇 |
| 3 | 视频测试 | 2014.02.12-2014.02.13 | 孙勇 |
| 4 | 桌面效果测试 | 2014.02.14 | 孙勇 |
| 5 | 外接显示器测试 | 2014.02.17 | 孙勇 |
| 6 | 触摸屏测试 | 2014.02.18 | 孙勇 |
| 7 | 屏幕亮度测试 | 2014.02.19 | 孙勇 |
| 8 | 亮度快捷键测试 | 2014.02.20 | 孙勇 |
| 9 | 屏幕关闭测试 | 2014.02.21 | 孙勇 |
| 10 | 休眠测试 | 2014.02.24-2014.02.25 | 孙勇 |
| 11 | 睡眠测试 | 2014.02.26-2014.02.27 | 孙勇 |
| 12 | KDUMP测试 | 2014.02.28 | 孙勇 |
| 13 | 音频测试 | 2014.03.03-2014.03.04 | 孙勇 |
| 14 | 耳机测试 | 2014.03.05 | 孙勇 |
| 15 | 麦克风测试 | 2014.03.06 | 靳晓军 |
| 16 | 电池测试 | 2014.03.07-2014.03.10 | 靳晓军 |
| 17 | 外接鼠标测试 | 2014.03.11 | 靳晓军 |
| 18 | 外接键盘测试 | 2014.03.12 | 靳晓军 |
| 19 | 风扇测试 | 2014.03.13-2014.03.14 | 靳晓军 |
| 20 | CPU频率测试 | 2014.03.17 | 靳晓军 |
| 21 | 有线网卡测试 | 2014.03.18-2014.03.19 | 靳晓军 |
| 22 | 无线网卡测试 | 2014.03.20-2014.03.21 | 靳晓军 |
| 23 | 时间同步测试 | 2014.03.24 | 靳晓军 |
| 24 | 光盘读写测试 | 2014.03.25-2014.03.26 | 靳晓军 |
| 25 | 内存/CPU测试 | 2014.03.27-2014.03.28 | 孙妍 |
| 26 | 硬盘读写测试 | 2014.03.31-2014.04.01 | 孙妍 |
| 27 | 无线网卡压力测试 | 2014.04.02-2014.04.03 | 靳晓军 |
| 28 | 时间同步压力测试 | 2014.04.04-2014.04.08 | 靳晓军 |
| 29 | 软驱测试 | 2014.04.09-2014.04.10 | 孙妍 |
| 30 | 光盘读写压力测试 | 2014.04.11-2014.04.14 | 孙妍 |
| 31 | USB压力测试 | 2014.04.15-2014.04.16 | 孙妍 |
| 32 | Fireware压力测试 | 2014.04.17-2014.04.18 | 孙妍 |
| 33 | 压力测试结果检测 | 2014.04.21-2014.04.22 | 靳晓军 |
| 34 | 收集LOG | 2014.04.23-2014.04.30 | 靳晓军 |

测试地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座3603—3606室

测试人员联系方式：联系人孙妍/靳晓军/孙勇；联系电话：01065339000

我们最后完成：对HP公司的笔记本电脑产品做Novell SLED操作系统软件的测试认证项目。

北京络威尔软件有限公司

2014年1月20日