**测试计划书**

致：北京出入境检验检疫局

我司北京络威尔软件有限公司研究、开发计算机软硬件；生产计算机软件；销售自产产品；批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口计算机软硬件（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

我司此次进口的LAPTOP-HP PROBOOK PROTOTYPE型号的笔记本电脑，进口时间是：2013年11月，我司将在进口后对笔记本电脑进行预装操作系统的兼容性测试项目。

我们最终的目标是通过测试达到惠普预装操作系统软件的出厂要求；本次测试的时间从货物进口运抵北京办公室开始一年之内；参与此次测试的人员有孙妍、靳晓军，此项目测试的资金大概有：1万元；我们的计划是：在惠普的笔记本电脑上预装Novell公司的SLED操作系统软件，测试该操作系统在该硬件上的兼容性，以及该操作系统软件的功能、性能。

测试计划如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试内容 | 测试时间 | 测试人员 |
| 1 | 安装测试 | 2013-12-02 | 靳晓军 |
| 2 | 组件测试 | 2013-12-03 | 靳晓军 |
| 3 | 视频测试 | 2013-12-04—2013-12-05 | 靳晓军 |
| 4 | 桌面效果测试 | 2013-12-06 | 靳晓军 |
| 5 | 外接显示器测试 | 2013-12-09 | 靳晓军 |
| 6 | 触摸屏测试 | 2013-12-10 | 靳晓军 |
| 7 | 屏幕亮度测试 | 2013-12-11 | 靳晓军 |
| 8 | 亮度快捷键测试 | 2013-12-12 | 靳晓军 |
| 9 | 屏幕关闭测试 | 2013-12-13 | 靳晓军 |
| 10 | 休眠测试 | 2013-12-16—2013-12-17 | 靳晓军 |
| 11 | 睡眠测试 | 2013-12-18—2013-12-19 | 靳晓军 |
| 12 | KDUMP测试 | 2013-12-20 | 靳晓军 |
| 13 | 音频测试 | 2013-12-23—2013-12-24 | 靳晓军 |
| 14 | 耳机测试 | 2013-12-25 | 靳晓军 |
| 15 | 麦克风测试 | 2013-12-26 | 靳晓军 |
| 16 | 电池测试 | 2013-12-27—2013-12-29 | 靳晓军 |
| 17 | 外接鼠标测试 | 2014-01-02 | 靳晓军 |
| 18 | 外接键盘测试 | 2014-01-03 | 靳晓军 |
| 19 | 风扇测试 | 2014-01-06—2014-01-07 | 靳晓军 |
| 20 | CPU频率测试 | 2014-01-08 | 靳晓军 |
| 21 | 有线网卡测试 | 2014-01-09—2014-01-10 | 靳晓军 |
| 22 | 无线网卡测试 | 2014-01-13—214-01-14 | 靳晓军 |
| 23 | 时间同步测试 | 2014-01-15 | 靳晓军 |
| 24 | 光盘读写测试 | 2014-01-16—2014-01-17 | 靳晓军 |
| 25 | 内存/CPU测试 | 2014-01-20—2014-01-21 | 孙妍 |
| 26 | 硬盘读写测试 | 2014-01-22—2014-01-23 | 孙妍 |
| 27 | 无线网卡压力测试 | 2014-01-24—2014-01-27 | 靳晓军 |
| 28 | 时间同步压力测试 | 2014-01-28—2014-01-29 | 靳晓军 |
| 29 | 软驱测试 | 2014-02-06—2014-02-07 | 孙妍 |
| 30 | 光盘读写压力测试 | 2014-02-09—2014-02-11 | 孙妍 |
| 31 | USB压力测试 | 2014-02-12—2014-02-13 | 孙妍 |
| 32 | Fireware压力测试 | 2014-02-14—2014-02-17 | 孙妍 |
| 33 | 压力测试结果检测 | 2014-02-18—2014-02-19 | 靳晓军 |
| 34 | 收集LOG | 2014-02-20—214-2-27 | 靳晓军 |

测试地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座3603—3606室

测试人员联系方式：联系人孙妍/靳晓军；联系电话：01065339000

我们最后完成：对HP公司的笔记本电脑产品做Novell SLED操作系统软件的测试认证项目。

北京络威尔软件有限公司

2013年11月14日